Задание учебной практики

ПМ 06. Сопровождение информационных систем

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики Шадрина Арина Юрьевна

- Проанализировать бизнес-процессы в техникуме.

- Разработать график разработки и внедрения информационной системы.

- Создать информационную систему для учета техники в техникуме.

- Разработать техническое задание на внедрение информационной системы.

- Разработать перечень обучающей документации на информационную систему.

- Разработать руководства оператора.

- Создать резервную копию информационной системы.

- Выполнить обслуживание информационной системы в соответствии с пользовательской документацией.

- Разработать и оформить предложения по расширению функциональности информационной системы.

Задание №1 Проанализировать бизнес-процессы в техникуме.

Рисунок 1 – Бизнес-процессы.

Задание №2 Разработать график разработки и внедрения информационной системы.

Таблица 1 – График разработки и внедрения.

| № | Этап | Длительность (дни) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация проекта | 3 | Приказ, рабочая группа |
| 2 | Обследование и сбор требований | 2 | Отчёт |
| 3 | Техническое задание | 2 | ТЗ |
| 4 | Техническое проектирование | 3 | Проект, прототип |
| 5 | Разработка и настройка модулей | 3 | Сборка системы |
| 6 | Тестирование | 1 | Протоколы испытаний |
| 7 | Обучение персонала | 2 | Инструкции, тренинг |

Продолжение таблицы 1

| 8 | Опытная эксплуатация | 1 | Отчёт о пилоте |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Доработка по итогам пилота | 2 | Релиз-кандидат |
| 10 | Сопровождение | 1 | SLA, поддержка |

Задание №3 Создать информационную систему для учета техники в техникуме.

Рисунок 2 – Главная страница.

Рисунок 3 – Оборудование.

Рисунок 4 – Отчёты.

Рисунок 5 – Пользователи.

Задание №4 Техническое задание на внедрение информационной системы.

1. Общие сведения

Полное наименование: Информационная система учёта техники техникума (ИС «Учёт техники»).

Основание для разработки: задание учебной практики по ПМ 06. Сопровождение информационных систем.

Назначение: автоматизация учёта, контроля состояния и обслуживания компьютерной и оргтехники, закреплённой за подразделениями техникума.

2. Цели и задачи

Цели:

- обеспечить единый централизованный учёт всей техники техникума;

- сократить время поиска информации о местонахождении и состоянии оборудования;

- обеспечить прозрачность процессов ремонта, перемещения и списания;

- сформировать отчётность по наличию и стоимости основных средств.

Задачи: ведение карточек оборудования; учёт статусов; журнал обслуживания; формирование отчётов; разграничение прав доступа; создание резервных копий БД.

3. Функциональные требования

Таблица 2 – Функциональные требования.

| № | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация пользователей | Высокий |
| 2 | CRUD-операции с оборудованием | Высокий |
| 3 | Фильтрация и поиск оборудования | Высокий |
| 4 | Журнал обслуживания / ремонтов | Высокий |
| 5 | Изменение статуса оборудования | Высокий |
| 6 | Отчёты (по типам, статусам, кабинетам) | Средний |
| 7 | Создание резервной копии БД | Средний |
| 8 | Просмотр списка пользователей (админ) | Низкий |

4. Нефункциональные требования

- Веб-интерфейс, доступ через браузер;

- СУБД: SQLite (учебный проект);

- Поддержка ролей: администратор и оператор;

- Время отклика интерфейса — не более 2 секунд;

- Работа на ОС Windows;

- Русскоязычный интерфейс.

5. Структура данных

Сущность «Оборудование»: inventory_number, name, equipment_type, model, serial_number, location, status, responsible_person, purchase_date, warranty_until, cost, notes.

Сущность «Журнал обслуживания»: equipment_id, action, description, performed_by, performed_at.

Сущность «Пользователь»: username, password_hash, full_name, role.

6. Роли и права доступа

Таблица 3 – Роли и права доступа.

| Действие | Оператор | Администратор |
| --- | --- | --- |
| Просмотр оборудования | + | + |
| Добавление / редактирование | + | + |
| Удаление оборудования | — | + |
| Записи обслуживания | + | + |
| Создание резервной копии | — | + |
| Просмотр пользователей | — | + |

7. Этапы внедрения

1. Установка Python 3.10+ и зависимостей (Flask, Flask-SQLAlchemy).

2. Развёртывание приложения (запуск app.py).

3. Инициализация БД и создание учётных записей.

4. Обучение персонала.

5. Опытная эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию и сопровождение.

Задание №5 Перечень обучающей документации.

Таблица 4 – Обучающая документация.

| № | Наименование документа | Назначение | Аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководство оператора | Основные операции учёта | Операторы, МОЛ |
| 2 | Руководство администратора | Backup, пользователи, обслуживание | Администратор ИС |
| 3 | Краткая инструкция (памятка) | Быстрый старт | Все пользователи |

Продолжение таблицы 4

| 4 | Инструкция по резервному копированию | Порядок и периодичность backup | Администратор |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Регламент обслуживания ИС | Плановые работы, неисправности | Администратор |
| 6 | Техническое задание | Назначение и требования | Руководители, разработчики |
| 7 | Предложения по развитию | Расширение функциональности | Руководство, ИТ-отдел |

Задание №6 Руководство оператора.

1. Вход в систему

- Откройте браузер и перейдите по адресу системы (http://localhost:5000).

- Введите логин и пароль.

- Нажмите кнопку «Войти».

- Учётные данные (учебный стенд): operator / operator123 (оператор); admin / admin123 (администратор).

2. Главная страница

Отображаются: общее количество единиц техники; количество в эксплуатации, в ремонте, списанных; список последних изменённых карточек; блок быстрых действий.

3. Работа с оборудованием

Просмотр списка. В меню выберите «Оборудование». Используйте фильтры: поиск (по инв. №, названию, кабинету), статус, тип. Нажмите «Фильтр».

Добавление. Нажмите «Добавить». Заполните обязательные поля: инвентарный номер, наименование, тип, местоположение. При необходимости укажите модель, серийный номер, ответственного, даты, стоимость. Нажмите «Сохранить».

Просмотр и редактирование. В списке откройте карточку. Для изменения нажмите «Редактировать», внесите правки и сохраните.

Оформление обслуживания / ремонта. В карточке в блоке «Добавить запись обслуживания» выберите действие (Профилактика, Ремонт, Возврат из ремонта, Перемещение, Списание) и при необходимости укажите описание. При выборе «Ремонт» статус автоматически меняется на «В ремонте»; при «Возврат из ремонта» — на «В эксплуатации»; при «Списание» — на «Списано».

4. Отчёты

В меню выберите «Отчёты». Доступны сводки по типам оборудования, по статусам, по местоположениям (кабинетам) и общая балансовая стоимость.

5. Выход

В правом верхнем углу нажмите кнопку «Выход».

6. Рекомендации и типовые проблемы

- Всегда проверяйте правильность инвентарного номера.

- При перемещении создавайте запись «Перемещение» и обновляйте поле «Местоположение».

- Удаление карточек доступно только администратору.

- Если не удаётся войти — проверьте логин/пароль и раскладку.

- Если не находится оборудование — сбросьте фильтры.

- При ошибке сохранения проверьте уникальность инвентарного номера.

Задание №7 Создание резервной копии информационной системы.

Резервное копирование обеспечивает сохранность данных учёта техники при сбоях, ошибках пользователей или повреждении файлов.

Рисунок 6 – Резервное копирование ИС.

Рисунок 7 – Резервное копирование.

Рисунок 8 – Папка с резервным копированием.

1. Создание копии через интерфейс

- Войдите под учётной записью администратора.

- В меню выберите «Резервная копия» (или кнопку на главной странице).

- Система создаст файл backups/equipment_backup_ГГГГММДД_ЧЧММСС.db.

- Появится сообщение об успешном создании копии.

2. Ручное копирование

Файл базы данных: instance/equipment.db. Скопируйте его в безопасное место с указанием даты.

3. Регламент

Ежедневно (по окончании рабочего дня) — создание резервной копии через интерфейс. Еженедельно — копирование backup-файлов на внешний носитель. Перед обновлением системы — обязательный backup.

4. Восстановление

Остановите приложение. Замените текущий equipment.db файлом из папки backups/. Запустите приложение. Проверьте целостность данных.

Задание №8 Обслуживание информационной системы.

Обслуживание выполняется в соответствии с пользовательской документацией и настоящим регламентом.

1. Плановые работы

Таблица 5 – Обслуживание ИС.

| № | Работа | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание резервной копии БД | Ежедневно | Администратор |
| 2 | Проверка доступности системы | Ежедневно | Администратор / оператор |
| 3 | Контроль заполненности диска | Еженедельно | Администратор |
| 4 | Проверка журналов обслуживания | Еженедельно | Оператор / МОЛ |
| 5 | Актуализация списка (инвентаризация) | Раз в квартал / год | Комиссия + оператор |
| 6 | Обновление паролей | По необходимости | Администратор |
| 7 | Очистка старых backup-файлов | Ежемесячно | Администратор |

2. Типовые неисправности

Страница не открывается — сервис не запущен (запустить python app.py). Ошибка БД — повреждение файла (восстановить из backup). Не удаётся войти — неверный пароль (сбросить администратором). Медленная работа — большой объём данных (проверить индексы).

3. Ответственность

Администратор ИС — создание резервных копий, восстановление, контроль доступности, управление пользователями. Оператор — своевременное внесение изменений по оборудованию, оформление записей обслуживания.

Задание №9 Предложения по расширению функциональности.

1. Модуль инвентаризации

Создание актов инвентаризации, ввод фактического наличия, сравнение с учётными данными, формирование ведомости расхождений. Эффект: сокращение времени инвентаризации, снижение ошибок.

2. Учёт расходных материалов

Учёт картриджей, накопителей, кабелей и комплектующих: карточки, приход/расход, остатки, уведомления о низком остатке.

3. Уведомления и напоминания

Оповещения об окончании гарантии, технике в ремонте более N дней, приближении плановой профилактики. Каналы: e-mail, Telegram.

4. QR-коды / штрих-коды

Генерация и печать этикеток с QR-кодом по инвентарному номеру. Быстрый доступ к карточке через смартфон, ускорение инвентаризации.

5. Расширенная отчётность

Отчёт по амортизации, динамика количества техники, статистика ремонтов, экспорт в Excel/PDF, дашборд с графиками для руководства.

6. Интеграция с другими системами

Бухгалтерия (выгрузка данных по ОС), Service Desk (заявки на ремонт), Active Directory / LDAP (единый вход), 1С (обмен справочниками).